南京审计大学金审学院

《建设项目审计》教学大纲

（Syllabus of construction project audit）

制定单位：会审学院

制 定 人：

审 核 人：课程组

编写时间：2021年2月

一、课程概述

（一）课程属性及课程介绍

建设项目审计是我国专业审计的重要组成部分之一，随着我国审计事业的不断发展及审计体系的不断完善，建设项目审计也经历了从基本建设审计向技术改造审计延伸、从财务审计向投资效益审计延伸的发展过程，迄今，已形成了比较稳定的审计格局。所以，《建设项目审计》也是我国财经院校审计专业的主要专业课程之一。本课程的主要教学目的即为回答如下专业问题：一、 什么是建设项目审计？ 在这个问题中，主要想使学生了解建设项目审计的主体、客体、依据及审计特点等有关内容，并引发学生积极思考建设项目审计的基本要求和审计的意义，同时深入理解固定资产投资与建设项目审计的关系。 二、建设项目审计的主要内容是什么？ 《建设项目审计》有它自身的专业特色，在了解建设项目审计的基本概念的前提下，进一步深入探讨其审计内容、审计范围、审计过程以及审计具体内容间的相互联系，使学生全身心地投入到建设项目审计的专业知识之中，开阔他们的视野，完善他们的知识结构，乃是这门课程教学的根本目的所在。 三、如何进行建设项目审计？ 在同学们已具备了一定的专业知识和基本概念之后，再深入讲解建设项目审计的基本原理、基本方法、基本程序以及基本要求，是本课程教学的最终目的，也是掌握完整知识体系的客观要求。 为学好《建设项目审计》课程，建议审计专业开设《基本建设概预算》，《建设单位会计》，《固定资产投资》等专业基础课，在此基础上进行《建设项目审计》课程教学时，可以有的放矢，重点明确，并以审计的观点将前述的基础知识综合为一体，搭设起全新的《建设项目审计》课程体系框架。

《建设项目审计》是我国审计专业的重要组成部分，其最大特点是融技术性、经济性为一体，具有较强的专业性和综合性。随着我国固定资产投资体制改革和建设项目管理体制改革的不断深入，建设项目审计理论和实务也面临着诸多问题和困惑，比如，能否开展建设项目投资决策审计的问题，工程造价审计面临的法律冲突问题、招标投标审计的弱效性问题、投资效益审计标准的选择问题以及跟踪审计的成本、效益是否匹配等问题。如何解决上述问题，审计理论研究人员与审计实务工作者都在苦苦寻觅着适当的答案。

《建设项目审计》旨在使学生了解《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《国家审计机关审计准则》以及《中国内部审计准则》等相关的法律、法规，从国家审计机关、内部审计机构和社会审计组织三大审计主体的视角，从项目建设程序和管理职能两个维度，全面系统地掌握建设项目审计内容、审计范围、审计程序、审计方法及审计质量管理与控制等相关内容。

《建设项目审计》是审计学课程体系中的选修课程，是工程管理以及财务管理、会计学、财政学、审计学等专业的重要专业课程，同时，也是经济学等相关专业的必选课程。

Construction project audit is one of the important components of professional audit in China. With the continuous development of audit cause and audit system, construction project audit has also experienced the development process from capital construction audit to technical transformation audit, from financial audit to investment benefit audit. So far, a relatively stable audit pattern has been formed. Therefore, "construction project audit" is also one of the main professional courses of audit major in China's financial institutions. The main teaching purpose of this course is to answer the following professional questions: first, what is construction project audit? In this issue, the main purpose is to make students understand the subject, object, basis, audit characteristics and other relevant contents of construction project audit, and arouse students to actively think about the basic requirements and significance of construction project audit, as well as the relationship between fixed asset investment and construction project audit. 2、 What is the main content of construction project audit? "Construction project audit" has its own professional characteristics. On the premise of understanding the basic concept of construction project audit, it further discusses the interrelation among its audit content, audit scope, audit process and audit specific content, so that students can devote themselves to the professional knowledge of construction project audit, broaden their horizons, and improve their knowledge structure, It is the fundamental purpose of this course. 3、 How to audit construction projects? After the students have some professional knowledge and basic concepts, it is the ultimate goal of the course teaching and the objective requirement of mastering the complete knowledge system to further explain the basic principles, basic methods, basic procedures and basic requirements of the construction project audit. In order to learn the course of construction project audit well, it is suggested that audit majors should offer basic courses such as capital construction budget, construction unit accounting, fixed assets investment, etc. on this basis, when teaching the course of construction project audit, we can have a clear aim and focus, and integrate the above basic knowledge with the view of audit, and set up a new one Curriculum system framework of construction project audit.

"Construction project audit" is an important part of China's audit major, its biggest feature is the integration of technology and economy, with strong professionalism and comprehensiveness. With the deepening of the reform of the fixed assets investment system and the construction project management system in China, the theory and practice of the construction project audit are facing many problems and puzzles, such as whether to carry out the audit of the construction project investment decision, the conflict of laws and regulations in the audit of the project cost, the weak efficiency in the audit of the bidding and the selection of the audit standard of the investment benefit And whether the cost and benefit of follow-up audit match. How to solve these problems, audit theory researchers and audit practitioners are struggling to find appropriate answers.

The purpose of "construction project audit" is to make students understand the Audit Law of the people's Republic of China, the regulations for the implementation of the Audit Law of the people's Republic of China, the audit standards of the state audit institutions and the internal audit standards of China and other relevant laws and regulations. From the perspective of the three major audit subjects of the state audit institutions, the internal audit institutions and the social audit organizations, from the perspective of the project construction procedures and Two dimensions of management function, comprehensively and systematically grasp the construction project audit content, audit scope, audit procedures, audit methods, audit quality management and control and other related contents.

"Construction project audit" is the core course in the course system of engineering management. It is a compulsory course and an important professional course for engineering management, financial management, accounting, finance, auditing and other majors. At the same time, it is also a compulsory course for economics and other related majors.

（二）教学目标

本课程开设的目的，在于以审计学的基本原理为指导，按照理论与实践相结合的原则，通过对建设项目审计基本理论及实际应用的讲解，使学生系统的掌握建设项目审计的基本理论知识和基本实务知识有充分的理解，并培养审计业务操作技能，通过课外练习培养动手能力，以适应未来实际工作的需要，缩短理论与实践的差距。

（三）适用对象

本课程适用于高等院校土木工程大类、财经大类、审计大类专业本科学生。

（四）先修课程与后续课程

1、先修课程：《财务会计》、《经济法》、《财务管理》等

2、后续课程：《审计案例》等

二、任课教师教学过程中应注意的事项

1、在内容安排上，应当考虑本学科的系统性和完整性，以便于学生学习、掌握有关的基础理论和方法，使学生有一个完整的建设项目审计概念；

2、在教学中要充分应用现代化的教学手段，强化案例教学环节；同时，还要开展适量的教学实践活动，培养和提高学生分析问题和解决问题的能力。

三、学时要求与分配

（一）总学时要求

总学时为48学时，理论讲授48学时，3学分。

| 周别 | 授课 次数 | 授课章节与内容摘要 | 教学时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - 建设项目审计概述 1.1 建设项目概述 1.2 建设项目审计概述 1.3 国外部分国家建设项目审计简介 | 3 |  |
| 2 | 1 | - 建设项目审计发展回顾 2.1 我国国家建设项目审计发展回顾 2.2 我国组织内部建设项目审计发展回顾 2.3我国社会审计组织开展的建设项目审计 | 3 |  |
| 3/4 | 2 | - 建设项目审计程序与要求 3.1 国家建设项目审计程序 3.2 内部建设项目审计程序 3.3建设项目审计质量控制与主体责任 | 6 |  |
| 5/6 | 2 | 第四章 建设项目开工前期主要工作审计 4.1 建设项目投资决策审计 4.2 建设项目前期决策审计的主要指标 4.3 建设项目设计管理审计 4.4 开工前期准备工作审计 | 6 |  |
| 7 | 1 | - 建设项目招标投标审计 5.1 建设项目招标投标简介 5.2 建设项目招标投标常见问题与审计要点 | 3 |  |
| 8 | 1 | - 建设项目合同审计 6.1 建设工程承包合同审计 6.2 设备材料采购合同审计 6.3 建设项目合同审计案例 | 3 |  |
| 9/10/11 | 3 | - 建设项目造价审计 7.1 建设项目造价概述 7.2 建设项目总投资的构成与确定 7.3 建设安装工程造价的构成与确定 7.4 工程造价审计 | 9 |  |
| 12/13 | 2 | - 建设项目财务收支审计 8.1 建设项目资金来源审计 8.2 建设项目资金使用情况审计 8.3 建设项目会计报表审计 8.4 建设项目财务决算审计 | 6 |  |
| 14 | 1 | - 建设项目管理审计 9.1 建设项目管理审计概述 9.2 建设项目内部控制审计 9.3 工程管理审计 | 3 |  |
| 15 | 1 | - 建设项目投资效益审计 10.1建设项目投资效益审计概述 10.2建设项目财务效益审计 10.3建设项目宏观效益审计 | 3 |  |
| 16 | 1 | 第十一章 建设项目质量审计 11.1工程质量审计的性质 11.2工程质量审计的定位 11.3工程质量审计的程序和方法· | 3 |  |
| 16 | 16 | 合计 | 48 |  |

四、实践教学内容与要求

本课程不设置实践教学

五、教学参考资料

选用教材：

《建设项目审计》: 时现主编，中国时代经济出版社2015.4 ，高等院校审计系列教材

参考资料：

1、工程审计(第2版) 东南大学出版社  赵庆华

2、我国林业工程审计制度框架构建研究 经济管理出版社  张岩

3、普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育） 工程审计实务 中国电力出版社  樊金枝，杨淑芝

4、让数字说话：审计,就这么简单 机械工业出版社  孙含晖（笔名：金十七）,王苏颖,阎歌

参考网站：

1、中大网校 http://www.wangxiao.cn/

2、中华会计网校 http://www.chinaacc.com/

3、中国大学MOOK:固定资产投资审计——https://www.icourse163.org/course/NAU-1001752118

4、中国大学MOOK:工程审计-https——//www.icourse163.org/course/CSLGDX-1206588812

六、课程的考核要求

学生成绩由期末考试成绩、平时成绩、期中测试成绩三部分构成。

期末考试方式为闭卷，题型包括选择题、判断题、填空题、简答题、应用题、论述题、案例分析题等等。重点考查学生掌握课程基本知识情况、理解和分析问题能力以及综合应用能力。期末考试成绩所占总成绩的比例为60%。

平时成绩根据学生考勤、课堂提问、完成作业等的情况综合评定。平时成绩所占总成绩的比例为30%。

期中占总分10%。

教学要求及教学要点

第一章  建设项目审计概述

【本章教学目的和要求】

- 理解建设项目审计的基本概念和内容

- 认识建设项目审计的特点及其与其他专业审计的区别

- 理解建设项目审计目标、依据和基本要求

第一节  建设项目概述

【教学内容】

1.1.1 相关概念的界定

1.1.2 建设项目的特点

1.1.3 项目的建设程序

1.1.4 建设项目的管理

第二节  建设项目审计概述

【教学内容】

1.2.1 建设项目审计的概念

1.2.2 建设项目审计内容

1.2.3 案例分析

第三节  国外部分国家建设项目审计简介

【教学内容】

1.3.1 美国的建设项目审计

1.3.2 加拿大的建设项目审计

1.3.3 法国的建设项目审计

1.3.4 德国的建设项目审计

1.3.5 日本的建设项目审计

1.3.6 新加坡的建设项目审计

1.3.7 韩国的建设项目审计

【重点、难点】

本章重点：理解建设项目审计的基本概念和内容；认识建设项目审计的特点及其与其他专业审计的区别；理解建设项目审计目标、依据和基本要求

本章难点：理解建设项目审计的基本概念和内容；理解建设项目审计目标、依据和基本要求

第二章  建设项目审计发展回顾

【本章教学目的和要求】

- 理解不同时期建设项目审计的重点、特点和难点

- 理解投资环境的变化对建设项目审计发展的影响

- 理解建设项目审计不同发展阶段主要的审计模式与技术方法

第一节  我国国家建设项目审计发展回顾

【教学内容】

2.1.1 起步于基本建设项目审计

2.1.2 拓展至固定资产投资项目审计领域

2.1.3 大力发展跟踪审计和效益审计

第二节  我国组织内部建设项目审计发展回顾

【教学内容】

2.2.1 起步于工程造价审计

2.2.2 延伸至投资效益审计

    - 普遍开展风险导向的项目管理审计

第三节  我国社会审计组织开展的建设项目审计

【教学内容】

2.3.1 基于受托责任需要的工程造价审计

2.3.2 延伸至招标投标审计、合同管理审计及工程管理审计

2.3.3 全过程跟踪审计成为重点

【重点、难点】

本章重点：理解不同时期建设项目审计的重点、特点和难点、理解投资环境的变化对建设项目审计发展的影响、理解建设项目审计不同发展阶段主要的审计模式与技术方法

本章难点：理解不同时期建设项目审计的重点、特点和难点、1、	理解投资环境的变化对建设项目审计发展的影响、

第三章   建设项目审计程序与要求

【本章教学目的和要求】

- 深刻领会按照审计准则规定的程序开展建设项目审计的意义

- 准确把握建设项目审计思路和脉络

- 掌握国家审计准则和内部审计准则的核心思想与应用要求

第一节   国家建设项目审计程序

【教学内容】

3.1.1  建设项目审计计划阶段

3.1.2  建设项目审计准备阶段

3.1.3  建设项目审计实施阶段

3.1.4  建设项目审计终结阶段

第二节   内部建设项目审计程序

【教学内容】

3.2.1  以风险评估为基础，编制年度审计计划

3.2.2  审计准备阶段

3.2.3  审计实施阶段

3.2.4  审计终结阶段

3.2.5  后续审计阶段

第三节   建设项目审计质量控制与主体责任

【教学内容】

3.3.1  审计阶段自我控制

3.3.2  审计质量的监督与检查

3.3.3  审计主体责任界定

【重点、难点】

本章重点：深刻领会按照审计准则规定的程序开展建设项目审计的意义；准确把握建设项目审计思路和脉络；掌握国家审计准则和内部审计准则的核心思想与应用要求

本章难点：深刻领会按照审计准则规定的程序开展建设项目审计的意义；准确把握建设项目审计思路和脉络；掌握国家审计准则和内部审计准则的核心思想与应用要求

第四章   建设项目开工前期主要工作审计

【本章教学目的和要求】

- 理解开工前审计内容和审计要求

- 把握开工前审计重点

- 掌握开工前审计方法

第一节  建设项目投资决策审计

【教学内容】

4.1.1  建设项目投资决策简介

4.1.2  对实行审批制项目的前期决策审计

4.1.3  对实行核准制、备案制项目的前期决策审计

4.1.4  投资决策审计的基本程序和方法

4.1.5  建设项目前期决策审计案例分析

第二节  建设项目前期决策审计的主要指标

【教学内容】

4.2.1  财务效益评审指标

4.2.2  社会效益评审指标

4.2.3  可持续性评审指标

第三节  建设项目设计管理审计

【教学内容】

4.3.1  工程设计简介

4.3.2  设计工作审计的内容

4.3.3  审计导航

4.3.4  建设项目设计工作审计的案例分析

第四节  开工前期准备工作审计

【教学内容】

4.4.1  审计资金筹集情况

4.4.2  审计“三通一平”情况

【重点、难点】

本章重点：理解开工前审计内容和审计要求；把握开工前审计重点；掌握开工前审计方法

本章难点：理解开工前审计内容和审计要求；把握开工前审计重点；掌握开工前审计方法

第五章   建设项目招标投标审计

【本章教学目的和要求】

- 清晰地建构建设项目招标投标管理及审计框架

- 理解招标投标过程中常见问题的表现形式及产生的原因

- 掌握有效开展建设项目招标投标审计的依据、内容和方法

第一节   建设项目招标投标简介

【教学内容】

5.1.1  建设项目招标投标定义

5.1.2  建设项目招标类型

5.1.3  建设项目招标投标程序

5.1.4  招标投标管理要求

第二节   建设项目招标投标常见问题与审计要点

【教学内容】

5.2.1  招标投标中存在的主要问题

5.2.2  建设项目招标投标审计要点

第三节   建设项目招标投标审计目标与思路

【教学内容】

5.3.1  审计目标

5.3.2  审计思路

【重点、难点】

本章重点：清晰地建构建设项目招标投标管理及审计框架；理解招标投标过程中常见问题的表现形式及产生的原因；掌握有效开展建设项目招标投标审计的依据、内容和方法

本章难点：清晰地建构建设项目招标投标管理及审计框架；理解招标投标过程中常见问题的表现形式及产生的原因；掌握有效开展建设项目招标投标审计的依据、内容和方法

第六章  建设项目合同审计

【本章教学目的和要求】

1、理解建设项目很特别审计的基本概念和目的

2、认识建设项目合同审计的特点及其与其他专项审计的不同

3、掌握建设项目合同审计的程序和方法

4、编制建设项目合同审计方案，独立开展和完成一项完整的建设项目合同审计项目或专项审计调查

5、掌握建设项目合同审计内容与审计评价

第一节  建设工程承包合同审计

【教学内容】

6.1.1 建设工程承包合同简介

6.1.2 审计内容与思路

6.1.3 建设工程承包合同常见问题分析

第二节  设备材料采购合同审计

【教学内容】

6.2.1  审计目标

6.2.2  审计内容

6.2.3  设备材料采购合同中的常见问题

第三节  建设项目合同审计案例

【教学内容】

6.3.1  例题6-1

6.3.2  例题6-2

【重点、难点】

本章重点：理解建设项目很特别审计的基本概念和目的；认识建设项目合同审计的特点及其与其他专项审计的不同；掌握建设项目合同审计的程序和方法；编制建设项目合同审计方案，独立开展和完成一项完整的建设项目合同审计项目或专项审计调查；掌握建设项目合同审计内容与审计评价

本章难点：理解建设项目很特别审计的基本概念和目的；掌握建设项目合同审计的程序和方法；编制建设项目合同审计方案，独立开展和完成一项完整的建设项目合同审计项目或专项审计调查；掌握建设项目合同审计内容与审计评

第七章  建设项目造价审计

【本章教学目的和要求】

- 理解造价的几种表现形式以及它们之间的联系和区别

- 了解建设项目总投资的构成与计算方法

- 熟悉建安工程造价的构成与计算方法

- 重点掌握工程造价审计的内容和方法

5、了解工程造价审计实践中疑难问题的解决思路

第一节  建设项目造价概述

【教学内容】

7.1.1 投资估算

7.1.2 设计概算

7.1.3 施工图预算

7.1.4 竣工结算

7.1.5 竣工决算

7.1.6 “五算”之间的关系

第二节  建设项目总投资的构成与确定

【教学内容】

7.2.1 建设项目总投资构成

7.2.2 建设项目总投资构成分析

第三节  建设安装工程造价的构成与确定

【教学内容】

7.3.1 按构成要素划分

7.3.2 按构成造价形成顺序划分

7.3.3 建筑安装构成费用计算

第四节  工程造价审计

【教学内容】

7.4.1 工程造价审计概述

7.4.2 工程造价审计的基本形式

7.4.3 工程造价审计的主要方法

7.4.4 工程造价审计的主要内容

7.4.5 关于工程造价审计结论效力的一个司法判例

【重点、难点】

本章重点： 理解造价的几种表现形式以及它们之间的联系和区别；了解建设项目总投资的构成与

计算方法；熟悉建安工程造价的构成与计算方法；重点掌握工程造价审计的内容和方法；了解工程造价审计实践中疑难问题的解决思路

本章难点：理解造价的几种表现形式以及它们之间的联系和区别；熟悉建安工程造价的构成与计算方法；重点掌握工程造价审计的内容和方法

第八章  建设项目财务收支审计

【本章教学目的和要求】

- 熟悉资金的启动过程

- 掌握建设项目财务收支审计的内容与方法

- 理解建设项目财务收支审计的重点和难点

第一节  建设项目资金来源审计

【教学内容】

8.1.1 建设项目资金来源的分类

8.1.2 建设项目资金来源审计目标

8.1.3 建设项目资金来源审计内容

第二节  建设项目资金使用情况审计

【教学内容】

8.2.1  审计建筑安装工程投资

8.2.2  审计设备投资

8.2.3  审计待摊投资

8.2.4  审计其他投资

8.2.5  审计转出投资

8.2.6  审计待核销基建支出

8.2.7  审计设备材料采购支出

8.2.8  审计基建收入

8.2.9  审计交付使用资产和资金冲转核算

第三节  建设项目会计报表审计

【教学内容】

8.3.1  审计资金平衡表

8.3.2  审计基建投资表

8.3.3  审计待摊投资明细表

8.3.4  审计基建借款情况表

8.3.5  审计本年基建投资情况表

8.3.6  建设项目会计报表格式

8.3.7  建设项目会计报表主要指标解释

第四节  建设项目财务决算审计

【教学内容】

8.4.1  建设项目竣工财务决算审计开展的资料准备

8.4.2  审计竣工财务决算报表

8.4.3  审计竣工财务决算说明书

【重点、难点】

本章重点：熟悉资金的启动过程；掌握建设项目财务收支审计的内容与方法；理解建设项目财务

收支审计的重点和难点

本章难点： 熟悉资金的启动过程；掌握建设项目财务收支审计的内容与方法；理解建设项目财务

收支审计的重点和难点

第九章  建设项目管理审计

【本章教学目的和要求】

- 熟悉建设项目管理要求

- 掌握建设项目管理审计的内容和方法

- 理解建设项目管理审计的重点和难点

第一节  建设项目管理审计概述

【教学内容】

9.1.1 建设项目管理审计的定义

9.1.2 建设项目受托责任体系

9.1.3 建设项目管理审计的内容

第二节  建设项目内部控制审计

【教学内容】

9.2.1 建设项目内部控制审计概述

9.2.2 建设项目内部控制审计内容

第三节  工程管理审计

【教学内容】

9.3.1  工程管路的概念

9.3.2  工程生命周期、投资、利益相关者

9.3.3  工程管路的内容

9.3.4  工程管路审计要点

【重点、难点】

本章重点：熟悉建设项目管理要求；掌握建设项目管理审计的内容和方法；理解建设项目管理审

计的重点和难点

本章难点： 熟悉建设项目管理要求；掌握建设项目管理审计的内容和方法；理解建设项目管理审

计的重点和难点

第十章  建设项目投资效益审计

【本章教学目的和要求】

- 深入理解建设项目效益概念和构成要素

- 掌握建设项目效益审计的内容和方法

- 理解建设项目效益审计的重点和难点

第一节  建设项目投资效益审计概述

【教学内容】

10.1.1 建设项目投资效益审计回顾

10.1.2 建设项目投资效益审计内容

第二节  建设项目财务效益审计

【教学内容】

10.2.1  建设项目财务效益评价的程序

10.2.2  建设项目财务效益审计的内容

第三节  建设项目宏观效益审计

【教学内容】

10.3.1  建设项目宏观效益审计意义

10.3.2  建设项目宏观效益审计的基本原理

10.3.3  建设项目费用和效益的鉴别与度量

10.3.4  建设项目价格调整

10.3.5  建设项目国明经济效益审计

【重点、难点】

本章重点：深入理解建设项目效益概念和构成要素；掌握建设项目效益审计的内容和方法；理解建设项目效益审计的重点和难点

本章难点：深入理解建设项目效益概念和构成要素；掌握建设项目效益审计的内容和方法；理解建设项目效益审计的重点和难点

第十一章  建设项目质量审计

【本章教学目的和要求】

- 理解为什么要开展工程质量审计，工程质量审计与其他质量监督管理体系的关系

- 理解和掌握工程质量审计“在什么情况审”“审什么”

- 掌握工程质量审计的策略和方法

- 具备规划和实施工程质量审计的能力

第一节  工程质量审计的性质

【教学内容】

11.1.1 工程质量和工程质量监督管理体系

11.1.2 工程质量审计的必要性

11.1.3 工程质量审计的定位

第二节  工程质量审计的定位

【教学内容】

11.2.1  工程质量审计的边界

11.2.2  工程质量审计的范围

11.2.3  工程质量审计的内容

第三节  工程质量审计的程序和方法

【教学内容】

11.3.1  审前准备

11.3.2  审计实施

11.3.3  撰写审计报告

11.3.4  一体化管理体系的建立

第四节  工程质量审计案例

【教学内容】

11.4.1  例题11-1

11.4.2  例题11-2

11.4.3  例题11-3

11.4.4  例题11-4

【重点、难点】

本章重点：理解为什么要开展工程质量审计，工程质量审计与其他质量监督管理体系的关系；理解和掌握工程质量审计“在什么情况审”“审什么”；掌握工程质量审计的策略和方法；具备规划和实施工程质量审计的能力

本章难点：理解和掌握工程质量审计“在什么情况审”“审什么”；掌握工程质量审计的策略和方法；具备规划和实施工程质量审计的能力